拆除及安全须知承诺函

我方提出参与受让鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司所属氯化苄、苯甲醇、隔膜三套停运装置报废设备类资产项目的申请，现依照诚实守信的原则，就参与本项目网络竞价（含动态报价）活动做出如下承诺：

一、我让方应遵守规定（包括但不仅限于此）

我方交齐价款同时提供《拆除施工方案》、《环保方案》及《安全预案》等相关材料报相关部门审批，通过后，方可进行施工作业。

《方案》必须含有（不限于）下列条款:

工程概述、编制依据及施工验收规范标准、工程拆除内容，施工组织及人员配备(项目负责人和安全管理员及主要技术人员，须注明姓名及身份证号)、施工机械配置、拆解、吊装方案、施工质量、安全控制体系、施工进度计划、应急救援措施、安全作业承诺书及安全事故和违章作业考核办法。

二、安全要求（包括但不仅限于此）

1、固体废物处理安全要求：

（1）本次转让标的中含有固体废物，涉及危险废物盐泥等由转让方提供吨包，物资按废物特性分类收集，并按转让方要求运送至厂区内指定地点进行存放，不得违规堆存，随意倾倒及私自填埋，以上所产生费用均由受让方承担；其他建筑垃圾、保温材料、玻璃钢等一般固废均由受让方进行合规处置。受让方根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律、法规、规章及其它规范性文件的规定，对危险废物委托有资质能力单位进行核实、合规处置，产生费用受让方全部负责，并无条件接受转让方监督。

（2）对于施工过程中产生有废水、废气、噪声及固体废物、以及物料运输过程中产生的污染物受让方须进行有效管理控制，应按废物特性分类收集、贮存，禁止混合收集、贮存、运输、处置废物，禁止现场焚烧各类废弃物，防止污染环境。

（3）转让方对收集过程进行监督检查受让方对固体废物的收集情况，因施工造成环境污染的经济损失及相关法律责任由受让方自行承担。

2、施工安全要求：

（1）所有标的范围的内容均由受让方按转让方要求进行拆除。废料、渣土全部清理干净，保持场地平整，建筑垃圾及废物外运地点及路线由受让方自行解决，不得给转让方造成任何影响。

（2）受让方施工前必须设立安全标识标牌、标语，受让方在设立安全标识标牌、标语过程中应注意安全及规范操作，严格按照国家规范、拆除方案施工，做到安全文明施工。期间所发生的一切安全事故及造成的相关损失自行承担，转让方不承担责任。

（3）拆运过程中受让方需自行沟通协调处理相关关系，并保护周边未拆除场地的建构筑物、电力设施、运行管廊，管道内可能存在易燃易爆易中毒的危化品，大型设备必须使用吊车配合拆除等；施工时必须拉网做好安全隔离，安全设施配备到位。作业通道口必须设置醒目的警示标志，采取警戒措施派专人负责。

（4）拆除装置北侧是技术中心大楼和物资超市，东侧是公共管廊，大型设备拆除，不能采取倾倒的方式，避免造成地面振动过大，影响装置的安全生产运行。

（5）做好防火措施，按照区域要求设置必要防火设备，如备洒水车、消防水带、灭火器、警戒线和其它消防工具，保证随时可用。拆解时如需动火切割，须办理动火票。拆解时需用的电焊工、切割工、高处作业人员、机械车辆驾驶人员等应具有相关执业资格证书，且业务技能熟练，并承诺严格按安全制度操作执行。

（6）受让方须对所拆解设备、设施、建构筑物等周围的物体进行防护，施工中因照明和场外的道路交通、环卫、渣土处理、噪声等造成的影响，受让方需自行协调办理相关手续，所发生的一切费用均由受让方自行承担。

（7）受让方承担标的拆解、迁移、装运过程中的安全责任，如不具备安全、环保要求及违反转让方施工要求出现的各类罚款、停工等产生的一切费用由受让方自行承担，工期不进行顺延。

（8）受让方须对本项目配备安全、环保管理人员、项目负责人和特种作业人员必须符合专业施工所具备的各类有效期范围内的资质、操作证书，用工须符合国家劳动法等相关法律法规及地方的有关规定；制定齐全、完整、有效、可行的安全、环保管理制度。

（9）不在处置范围内的变压器、电缆带电运行严禁触碰，配电室、机柜室作业，必须有专业人员监督，符合作业规范。受让方施工前必须服从转让方的安排，谨慎作业，否则引起的后果及责任自负。

（10）受让方应对所有施工人员的安全负责，凡进入施工现场工作人员必须佩戴安全帽等必要的安全防护用品。并为施工作业人员提供符合安全技术标准的劳动工具、劳动防护用品和自救器材，保证作业环境符合安全职业卫生标准。

（11）受让方须依法参加工伤保险，为项目施工作业人员足额缴纳工伤保险费，并办理人身意外伤害保险，支付保险费用。

（12）施工前需进行安全教育，施工时配备专业防护人员。受让方承诺无人身伤亡事故发生，工程中出现的一切安全事故、责任均由受让方承担，与转让方无关。施工人员应熟知标的拆除方案和安全措施，拆运施工现场需做好安全防护，在拆运过程中发生任何问题及事故，转让方不承担责任。

（13）其他应注意的安全问题，按相关法律法规的规定执行。

3、拆运要求及规定：

（1）工作时间：早8:00点至下午5:30点，需要调整作业时间的，向转让方提出申请。

（2）受让方须在作业场入口处、起重机械、用电设施、楼梯口、孔洞口等危险部位，设置硬隔离、明显的安全警示标志，并根据作业安排相关管理责任人进行管理；安全警示标志须符合国家或行业标准。

（3）叉车、吊车司机须具备特种作业证（必须是网上能查到）。属于特殊施工作业的，须按相关规定及企业制度执行，办理相应的动火、动土、高处作业、临时用电、起重吊装、受限空间等作业票证。

（4）原则上以机械拆除为主，人员拆除为辅的管理思路。所有标的范围的内容均由受让方按要求全部拆除，拆除垃圾全部清运干净，一经发现不按转让方要求拆除的，根据严重程度扣除履约保证金，直至全部扣完。

4、环保要求：

（1）运输车辆及工程车辆尾气排放须符合国家及当地标准。

（2）受让方须执行国家及地方环保部门相关管理规定，及时落实相关要求，消除安全环保隐患。

（3）扬尘防治管理目标，实施全过程的扬尘防治管理。保证在施工过程中无扬尘污染事故发生。遵守国家关于环境保护的各项法律、法规及相关文件。

（4）扬尘防治管理计划，受让方制定《治理施工扬尘和运输车辆污染城市道路的控制专项方案》扬尘治理管理计划。

5、扬尘治理管理措施：

（1）结合施工现场的实际情况,在施工区域适量洒水、减少污染；采用围挡封闭施工。

（2）水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料进行遮盖，施工垃圾应及时清运，并适量洒水。

（3）厂区内及城市道路运输时要防止遗漏、飞扬、卸运时采取码放遮盖等措施，减少污染。

（4）施工场地、道路经常洒水湿润和清扫，防止扬尘。

（5）对运输车要加强防止遗撒的管理，所有运输车必须装设防止遗撒的活动挡板，并清理干净后方可驶出现场。

6、运输车辆做到车容车貌整洁良好，驾驶人员自觉做好车辆维护保养工作，做到车辆不超载、不超速，及时对车辆进行冲洗，保证车容整洁、车厢密闭。

7、如其他公民、法人或组织侵害其利益或与其产生纠纷，应自行协商解决或另行诉讼解决。

承诺方（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：

手机号：

2025年    月    日