附件6：

枣庄八一水煤浆热电有限责任公司

2×24MW+1×18MW机组资产包项目拆除施工履约考核细则

依据                          合同（合同编号 ：          ），双方同意对资产受让方违约行为按以下条款进行考核。考核费用全部从履约保证金中扣除。

	序号
	考核内容
	考核额度

	1
	组织机构、管理制度、方案措施等不健全，无备案、任意变更。
	扣罚2000元/项

	2
	未向资产转让方提供负责人或项目经理人、安全管理人员、特种设备作业人员、特种作业人员等名单和证书。
	扣罚2000元/项

	3
	施工方案、安全环保措施、安全环保网络、应急预案等落实不到位（项）。
	扣罚3000元/项

	4
	拆除过程中，未遵守资产转让方所制定的各项规章制度，未严格在资产转让方划定的范围进行拆除工作，破坏转让标的以外的任何物件及设施。
	扣罚50000元/次

	5
	未经资产转让方许可运送外来泥土、建筑垃圾等进入资产转让方场地。
	扣罚10000元/车，并负责清理。

	6
	拆除后的转让标的及所有垃圾外运未合法处理。
	扣罚50000元/次

	7
	资产受让方在拆除过程中产生的可回收物资，未经资产转让方审核并在无出厂证情况下强行外运。
	扣罚5000元/次

	8
	标的以外的物资外运。
	返还物资并扣罚3000元/吨

	9
	损坏或动用绿化用地及转让标的外的财产，事后未及时恢复。
	扣罚2000元/次

	10
	涉及供电系统施工作业前未办理工作票及停电确认手续。
	扣罚5000元/次

	11
	资产处置区域介质管网未进行确认就切断拆除。
	扣罚5000元/次

	12
	组织实施的对转让标的进行拆除、搬运、清理等施工工程要服从、配合聘请的专业监理方的工作，未做到。
	扣罚1000元/次

	13
	违反国家安全生产法律法规和枣庄八一水煤浆热电有限责任公司2×24MW+1×18MW机组资产包处置安全环保、治安消防等有关规定要求，违章作业。
	扣罚5000元/次；

	14
	出现人员伤亡等一般及以上事故
	除按政府相关规定进行处理外，同时根据事故性质加扣50000元/人次。

	15
	发生环境污染事件，对资产转让方造成影响或损失的。
	造成影响的扣罚20000元/次；给甲方造成损失的，根据实际损失额进行扣罚。

	16
	发生消防安全事件，对资产转让方造成影响或损失的。
	造成影响的扣罚5000元/次；给甲方造成损失的，根据实际损失额进行扣罚。

	17
	未遵守和执行资产转让方厂区道路交通、治安保卫、消防管理等。
	扣罚5000元/次

	18
	出现合同争议和劳资纠纷后，不依法依规解决问题，不走仲裁、诉讼等合法程序，进行非法集聚或群访的。
	扣罚10000元/次

	19
	发生偷盗行为（次），未构成治安处罚的。
	扣罚2000元/次

	20
	出现违反治安管理条例、刑事法律法规行为的。
	扣罚5000元/次

	21
	未做好拆除现场附近其他作业单位的协调工作，出现工作冲突及风险事件。
	扣罚2000元/次；性质严重的按第20条处理

	22
	拆除过程中未对在用设备、工业建筑进行防护，造成设备、建筑损坏的。
	扣罚5000元/次

	23
	拆除过程中对在用设备、工业建筑防护不到位，导致设备、工业建筑损伤，或者生产被动、生产停机的。
	修复设备、工业建筑，同时扣罚50000元/次

	24
	拆除过程中未对在用的高、低供电系统电缆沟及电缆桥架、在用介质管网做好防护，造成供电系统电缆、介质管网损坏，影响生产。
	扣罚10000元/次

	25
	拆除作业擅自使用液氧的。
	扣罚10000元/次

	26
	拖欠员工（含劳务工）工资引发纠纷的。
	扣罚50000元/次，并由资产转让方自资产受让方缴纳的安全环保保证金中代为支付所欠工资。

	27
	发生违反疫情防控要求。
	扣罚1000元/人次

	28
	违反廉洁从业行为。
	扣罚1000元/人次

	29
	节点工期延误。
	扣罚5000元/天

	30
	总工期延误
	扣罚合同金额的（万分之一）/天


说明：1、以上细则，最终解释权归资产转让方所有。

2、未及事项，参照枣庄八一水煤浆热电有限责任公司相关考核制度由资产转让方考核。   

签署：
资产转让方（转让方）：           （盖章） 资产受让方（受让方）：          （盖章）
法定或授权代表                 （签字）    法定或授权代表                （签字）
签订日期：                                  签订日期：     
违约行为告知单

                   公司：

你公司在                        项目合同履行期间      发生了                      ，违反了技术、安全、环保、治安保卫等相关条款，根据《       资产包履约考核细则》第   项约定，将对你公司进行考核，考核费       元将从安全环保保证金中扣除。
特此告知

告知方（资产转让方）：                    行为方（资产受让方）：

经办人：                           经办人：

日期：                             日期：
