安全管理协议

项目名称：中冶纸业银河有限公司持有的构筑物及无形资产等相关资产

安全管理协议

转让方（以下简称甲方）：中冶纸业银河有限公司

注册地址/住所：山东省临清市西门里街

法定代表人：王立东

受让方及施工方（以下简称乙方）：

注册地址/住所：

法定代表人：

本协议中的《实物资产交易合同》为甲、乙双方就中冶纸业银河有限公司持有的构筑物及无形资产等相关资产项目（项目编号\合同编号：               ）签订的合同。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”原则，规范乙方在甲方设备、房屋构筑物拆除、处置项目工作中的安全环保、治安行为，促使乙方加强本单位安全生产、环保、治安管理，建立、健全安全环保生产责任制度和切实有效的落实环境安全、治安防范措施，确保安全生产。根据《安全生产法》、《环境保护法》、《中华人民共和国民法典》、《治安管理法》等有关法律法规，双方在平等自愿的基础上，经过充分协商达成如下协议并共同遵守，合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

第一条 管理目标

乙方在拆除过程中，应采取必要的安全措施，确保以下安全目标的实现。

1.不发生轻伤及以上人身伤害等安全事故；

2.不发生甲方设备损坏事故；

3.不发生火灾事件；

4.不发生环境污染等环保事故；

5.不发生甲方设备非计划停运事件；

6.不发生其他相关事故；

7.杜绝违章指挥、违章作业情况。

第二条 甲乙双方应当遵循的基本原则

- 双方须认真贯彻执行相关法律法规。

- 双方安全监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

- 双方应相互配合，支持安全、环保工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全、环保监督检查工作。

- 双方签订的《实物资产交易合同》生效后，乙方对本项目拆除、处置相关活动所发生的所有事故负全责。

- 乙方在拆除过程中遇到上了锁和/或挂有标签的设备、阀门、电气元件及密闭（未敞口）的设备和管道、地坑等，严禁擅自拆卸，必须报至甲方属地部门进行确认，得到许可后才能拆除。同时需要将此条内容在各级培训中对作业人员进行告知。

- 乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全、环保管理规章制度，制订并落实各项安全环保防护措施。

- 双方必须严守技术秘密和业务秘密。

第三条 甲方的权利、义务

1.甲方审核乙方下列资质、业绩，开工前，对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料：

①乙方需拥有或委托拥有机电工程总承包（或专业承包）三级以上（包括三级）资质的公司进行拆除作业,拆除作业人员必须具有主管部门颁发的特殊作业证（电工、电焊工、起重、叉车操作证、高空作业证等）。

②除以上合同签订前须提交的资质以外，开始施工前，需提交以下文件：本方按照各种相关规定及《实物资产交易合同》、《安全拆除协议》等文件约定制定《拆除工程施工方案》；营业执照、安全生产许可证、法人代表身份证明（或为授权代表的提供法人代表授权委托书、被授权人的身份证复印件）、安全资格证书、施工人员的身体健康证明（包括防疫专用绿码）、施工人员的保险、施工人员的劳务合同、施工安全工器具登记表、特种作业人员资格证书，以及甲方要求提供的其他资料。

2.向乙方提供甲方安全管理方面的规章制度，并监督乙方对全部参与施工人员进行安全教育培训。

3.甲方有权检查督促乙方执行有关安全管理方面的规章制度，对乙方不符合安全及文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书和违章罚款通知书，直至停止乙方的承包工作或清退出场。

4.甲方指派专人负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5.甲方有权要求乙方对参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的考试并报送甲方备案。

6.乙方在施工中发生的事故，甲方有权调查。乙方在施工中如发生事故，甲方有权督促乙方按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及时上报并保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

7.本协议中涉及甲方对拆除方案、措施等的审查、审核、批准或提出过修改意见，并不因此承担或分担乙方应依法承担的任何责任。

8、乙方在甲方责任区域内发生一般及以上生产安全事故的（一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故），甲方有权单方面终止与乙方的业务合同，且五年内不与乙方合作各类业务。

第四条 乙方的安全职责

乙方作为资产的受让方和工程项目的实施单位，对资产交付后的所有的事宜承担全部责任，乙方应切实履行以下安全及环保责任：

1.乙方按照甲方要求的期限，提交第三条中所规定的资质证明材料，资质证明材料应真实、合法、有效，经甲方审查合格并办理开工手续后，乙方可进场施工。

2.施工过程中的安全责任乙方承担主体责任，依法履行安全职责。协议生效后按甲方要求乙方自行完成标的物的拆运工作。

在拆除标的物中的设备时，应严格按照《建设工程安全生产管理条例》等国家及山东安全生产及环境保护的相关法律法规执行，严格履行相关程序，并将《拆除工程施工方案》报甲方审查，如以上机关要求修改，乙方应予修改完善，直至获得以上机关的确认后方可实施，乙方应确保合同履约期间安全、环保达到国家标准要求，甲方并不因为对乙方的施工方案进行过审查或提出过修改意见而承担或分担乙方应承担的安全及环保等任何责任。

因施工方案修改而影响工期，由乙方负责。乙方在进行标的物拆运过程中应严格遵守安全操作规范，避免安全事故的发生。风险、责任均由乙方依法承担。施工方案未经审批擅自施工的，甲方将给予乙方5万元/次的处罚，并按照甲方要求立即停止施工。

3.乙方开工前将重要环境因素、重大危险源进行辨识，制定控制措施，并进行公示。

4.乙方在现场施工中除了严格遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，还应遵守甲方制定的安全生产管理制度。乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤医疗保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具，在施工现场配置必要的消防、应急医疗救助设施。

5. 乙方需提供安全管理组织架构并指派专人作为安全工作联系人。

6.乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，重大拆除起吊作业必须制定专门方案报监理、甲方审批，并在整个施工过程正确、完整地执行。无安全措施或未进行安全交底严禁布置施工。

7.乙方用于本工程项目的施工机械、施工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，并将检验合格证复印件交甲方保存。乙方对因使用施工器具不当所造成的人员伤害及其它事故负责。

8.开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩进行公示且所有相关人员需接受甲方安全教育及相关考核。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效与所从事作业类型相匹配的上岗资格证书，并将名单（包括临时增补或调换人员）有效资格证书复印件报给甲方备案。开工前，乙方应到甲方办理安全上岗证、临时出入证并佩戴进入施工现场，严禁转借他人。

9.开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境、设施设备、施工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、施工器具符合安全要求并处于安全状态。

10.乙方应在施工范围装设可靠、有效的安全隔离围栏和警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用甲方设施设备；不得擅自拆除、变更标的物以外资产以及甲方防护设施及标识。乙方必须对保留建筑物做有效防护，保留建筑物现状，发生损坏须进行修复原状，或按修复价格予以赔偿。

11.乙方施工过程中需使用电、水源，不得私拉乱接，应向甲方提出书面申请，按照甲方指定接口位置进行连接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

- 乙方施工过程中应做到工完、料净、场地清，确保安全文明生产达到甲方要求。

- 乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

- 乙方运输过程中应选择安全运输线路，对运输物品绑扎牢固、确保运输安全。乙方负责对厂内及相关周边运输道路进行维护和清扫，确保运输道路安全和清洁。厂内行车速度不得大于10km/h。车辆行驶路线应按照甲方指定路线通行，不得随意行驶、停放，超限（长、宽、高、重）大件运输必须单独向甲方提出书面行驶路线调整申请，经甲方同意后方可通行。

- 乙方在施工中发生的事故或不安全情况，乙方应当按照法律法规的要求进行上报、采取救援措施、保护现场并立即通知甲方。乙方除履行应尽的上报责任外，还应及时向甲方提供事故调查书面结论及处理意见。

- 施工现场降、排水措施由乙方负责。

- 在有危险性的生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的，乙方应做好危险点分析，并制订专项安全措施，经甲方审核批准后实施，必须设监护人。

- 发生但不限于以下情况的停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械严重损坏事故；

（3）发生火险、火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求等；

（6）发生损坏运行的公用设备和设施等；

（7）未办理开工许可私自进行施工作业或安全措施执行不到位存在重大安全隐患的；

- 在施工过程中，乙方应做好与运行设备的安全隔离措施并承担相应的安全责任。

- 乙方拆除过程中对厂界周边建筑物造成损坏的，应及时联系赔偿，否则，甲方按照被损坏建筑物修复费用双倍处罚乙方。

- 除以上所列项目之外，根据本拆除、运输工程的现场实际情况及特点，乙方应自行履行的有关安全环保责任和义务，亦应自觉履行，否则应承担相应的法律责任。

- 按照国家有关安全、环境法律、法规、规程、规范、标准，乙方应履行的其它安全责任。

第五条 甲乙双方联系方式及响应时间

- 甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于24小时内予以响应。

- 乙方应确保施工安全，甲方并不因为对乙方的施工方案进行过审查或提出过修改意见而承担或分担乙方的任何安全责任。

- 以上各项约定，乙方如未按有关规定和约定执行，应承担相关的法律责任。

第六条 履约保证金

乙方应在产权交易凭证出具后2个工作日内向甲方指定账户支付100万元的履约保证金。乙方在施工过程中未发生安全事故，未损坏非转让资产，按期完成全部工作，未发生《安全管理协议》等合同所列的各种罚没保证金事项，在拆除完毕，拆除清运完所有设备，现场垃圾清理完毕，场地按照要求平整,保留项目验收完整，拆除人员全部退场，由乙方向甲方书面提出履约保证金退还申请。甲方验收合格后5个工作日内，将剩余的履约保证金无息退还给乙方。乙方在甲方公司期间应履行《安全风险处置约定》（见附件）中的内容，落实安全生产主体责任，遏制违章作业行为，杜绝安全生产事故，保障甲方生产稳定。如因乙方安全工作不到位，甲方扣除乙方履约保证金的，乙方应在扣除后2个工作日内将履约保证金补足。乙方未能在规定时间内补足的，甲方有权要求乙方停工，乙方自停工之日起 3 个工作日内补足履约保证金的，可以复工；乙方自停工之日起超出 3 个工作日未能补足履约保证金的，甲方有权终止《实物资产交易合同》，同时扣除乙方已支付的全部履约保证金。

第七条  拆除施工要求

- 乙方应全面履行协议职责，在合同规定工期内完成合同范围内所有设备物资的全部拆除、搬迁、运输、清场工作（含垃圾清运及现场平整）。

- 乙方应建立项目管理机构，并由项目经理明确现场拆除工作专职的技术负责人、安全负责人；乙方组织足够的人员以便于拆除工作的连续作业。乙方项目经理必须严格依照有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。对于项目经理的任何变更，应以书面材料报甲方批准，按照有关规定办理变更手续。

- 乙方在开始拆除工作前，须对拆除区域内的建筑物、构筑物及设备、管路等（包括零米以下部分）进行必要的检查检测，确认拆除区域内电、水、汽、油、压缩空气等安全隔离，方可进行拆除工作。甲方不对由此可能导致的人身伤害（甚至伤亡）承担任何责任。

- 乙方技术人员应主动了解拆除系统和设备的构造、性能，制定详细的拆除施工方案、进度计划及安全保证措施（包括施工安全措施、降尘、减震、防飞石措施和对施工区域周边的分隔设施、安全保护措施），报甲方及监理备案后，方可进入现场开始拆除工作，甲方及监理的备案不能减轻或免除乙方按合同规定的任何责任；甲方也不因为进行备案而承担任何责任。另外乙方应制订详细的周进度，每周根据具体工作有相应的方案措施，提前报甲方现场管理部门和监理备案，得到认可后才能开始相应的工作，并自觉接受甲方和监理方的监督管理。

- 乙方在拆除、搬迁、运输、清场施工中应严格按照甲方要求做好隔离措施和标识，对属于转让范围内的资产进行拆除施工，并按照规定的拆除红线范围进行拆除工作，不得越界。同时乙方应尊重甲方合理的要求，严格按照甲方以下条件进行施工：

拆除原则：

（1）设备拆除时，先拆除管线，后拆除设备，由高至低、由外至内拆除。

（2）在管网拆除中，先拆有隐患的，后拆安全的，保留有用的。

（3）拆除设备按照由易到难、由简到繁、最后集中拆除的原则，对某一区域内的设备进行拆除时，应先将场地内的小型设备、管道阀门和附属配件拆除后，再进行主机设备的拆除工作。

（4）设备应按照甲方提供的清册进行拆除。

（5）区域内的设备拆除完成后，完成残渣清运、场地平整作业、孔洞封堵，并经甲方签字认可后方可进行下一区域内的工作。

(6)乙方将不在本次资产处置范围以内的设备，需经甲方同意后完好拆除并运至甲方指定位置存放，任何设备及构建物拆除后均不能影响甲方在运设备的正常运行。

- 拆除区域要设置不低于2m的硬质封闭隔离围墙，四周要设置安全标志，作业现场要有专人负责指挥，作业人员禁止一切违章作业，拆除过程中所发生的一切安全责任事故及其所涉及的经济和法律责任全部由乙方承担。

- 乙方拆除施工及生活所需水源、电源，甲方提供接入点，费用由乙方承担。

- 乙方应注意施工现场文明卫生，不得在甲方生产厂区内设置生活设施。

- 拆除的设备物资（含垃圾）及时清运出现场，建筑垃圾可按甲方要求堆积填埋在甲方指定位置并确保场地填埋平整。乙方应遵守有关规定，将垃圾清运到政府环保部门允许堆放的场所，因乱倒垃圾引起的纠纷和法律责任由乙方负全责。

- 乙方拆除施工用的所有设备、器具如切割、通风、脚手架、起吊运输工具等，由乙方自行负责。

- 乙方须按照甲方指定的厂内线路进行物资运输和垃圾运输。

- 乙方在进行拆除处理、装卸运输、垃圾清运、环保处理过程中，必须保护好合同外所有公共设施（含设备、管路、电缆、道路、地面等），如有损坏，需承担赔偿责任。

- 乙方在履行本协议过程中，不得将非本合同标的下的甲方生产生活设施和其他物资（含废旧物资）进行拆除、回收或任何处理。如有发生，甲方有权视具体情况中止本协议的履行直至终止合同，没收履约保证金，并追究乙方的法律责任。

- 甲方由于设备利用和系统停用的原因，在红线范围内部分设备不属于处置范围，在拆除过程中，乙方不得自行拆除，否则甲方有权视具体情况中止本协议的履行直至终止合同，没收履约保证金，并追究乙方的法律责任。

- 乙方负责拆除的全部材料及产生的一切废弃物的处置，必须完全清运出甲方所属厂区，建筑垃圾可按甲方要求堆积填埋在甲方厂区的指定区域并保持土地平整，乙方不得随意倾倒、抛掷，拆除期间的施工、废弃物的运输及其倾倒等所涉及的相关手续由乙方负责办理并承担所有费用，乙方应在甲方规定的时间内清运干净并合法处置。乙方每天须把堆放场地及运输所经过的有关路面、地段清扫冲洗干净。以上发生的各项工、料费用、运输、堆场全部由乙方自行解决；拆除施工期间所发生的一切环保责任事件、违反城市管理事件及其所涉及的经济和法律责任全部由乙方承担。

第八条 拆除平整要求及对施工区域周边的保护要求

- 拆除方式：在规定工期内要求乙方尽量采用人工、机械拆除方式。

- 甲方可提供部分结构施工图供参考（不对其承担任何责任），但最终实际工程范围内容以现场实况为准，乙方需自行详尽了解掌握第一手情况。

- 施工过程必须有防止灰尘污染的措施，服从甲方的管理，包括有关进度安排。施工过程中应集中拆除保温等，并采取袋装化或其他切实可行的办法，避免造成施工和运输过程的粉尘污染。

第九条  拆除时间要求

乙方必须在《实物资产交易合同》生效之日起5个月内将实物拆除、搬迁、运输、清场完毕。否则每延期一天扣履约保证金2万元，延期30天后还未完成则因乙方违约合同终止，货款不退回乙方，甲方有权另行处置未完成拆除清运的标的资产，且不退还转让价款和履约保证金。

第十条 违约责任

1. 乙方有以下行为之一的，甲方有权立即无条件解除与乙方签订的合同，且乙方应赔偿由此而对甲方造成的一切损失：

（1）发生安全生产工亡事故，或合同期内（合同期限超过一年的按每个自然年统计）连续发生两起（含）生产安全重伤及以上生产安全事故的；

（2）拒不履行合同或协议约定的安全条款，或对甲方检查中发现安全隐患、违章行为拒不整改的；

（3）将所承包的项目进行非法分包或转包的。

（4）协议履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效。

2. 乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

3.乙方若未在协议规定的工期内完工视为违约，应向甲方支付违约金，违约金标准为：每逾期一日甲方从乙方履约保证金扣除2万元作为违约金。逾期30天以上，视为乙方自动放弃，甲方可以自行处置未搬运资产，且不退还转让价款和履约保证金。

4. 运输过程中发生的交通事故，由乙方依法承担相应责任，若给甲方造成损失，乙方承担赔偿责任。

5. 由于乙方施工拆除造成周边变电站故障，导致不能正常供电，给甲方、电网公司及用户造成的经济损失，以及政府追究责任所引发的一切经济损失，均由乙方承担赔偿责任。

6.严禁乙方对关停机组实行异地再用，乙方违反国家对关停机组的有关规定造成的全部后果由乙方自负。

7.甲方在验收时，乙方未达到甲方的拆除标准，未对拆除范围以内的设备等拆除并将垃圾全部清理干净，甲方有权扣除履约保证金，履约保证金不足以弥补甲方实际损失的，乙方需继续赔偿甲方实际损失。乙方如果不按照甲方要求的拆除顺序进行设备拆除工作，甲方有权利要求乙方将提前拆除的设备放置在甲方指定的位置存放（厂区内），经甲方同意后方可运出厂区进行处置，设备存放期间产生的安保措施费由乙方承担。

第十一条 争议解决

本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能解决争议的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

- 本协议规定的处罚标准与甲方管理规定不一致的，按本协议执行。

- 本协议一式 	份，甲方执 	份、乙方执 	份。

- 本协议履行地：甲方所在地。

（以下无正文，下为签字盖章页）

（签字盖章页）

转让方（甲方）：         受让方及施工方（乙方）：（盖章）                                      （盖章）

经办人签字：                                 经办人签字：

签约代表签字：                             签约代表签字：

签约时间：    年   月   日              签约时间：    年   月   日

附件

安全风险处置约定

为督促乙方履行安全生产主体责任，遏制违章作业行为，杜绝安全生产事故，保障甲乙双方安全生产稳定，经甲乙双方协商，在安全风险处置事项方面约定如下：

1安全隐患排查整改方面

1.1乙方驻场负责人、安全员每日对作业区域进行安全巡查，对查出的隐患做好记录。

1.2乙方若是场地租赁、工程施工、劳务外包的，应每周进行一次车间级白班排查；应每月分别进行一次中班或夜班排查（无中夜班的除外），都必须由安全员以上人员带队，排查应覆盖在甲方厂内的所有乙方人员作业区域，做到“全覆盖、无死角”，检查记录（签到表、照片、检查通报等）次月5日前报甲方安全管理部备案。

乙方每月未按规定组织白、中夜班开展隐患排查的，应按每少排查一次1000元的标准向甲方支付安全风险处置金。

1.3乙方对于排查出的事故隐患，应以最快速度及时整改的要求，制定整改完成时间计划、限期落实，并于每项整改完成后两天内将整改情况整理存档。

如不能按照计划整改时间完成整改的事故隐患，应制定事故延期整改延期计划，整改延期期限内必须采取临时措施，防止事故发生。

1.4乙方现场安全事故隐患的分级按以下标准执行。

1.4.1采用“作业条件危险性评价法（LEC法）”对隐患进行评价计算危险分值D。D ≥ 3600为AA类隐患，属重大隐患； D ≥ 320为A类隐患，属较大危险源； 70≤ D ＜160为B类隐患； D ＜ 70为C类隐患。

危险性评价式为：D=LEC

式中 ：  L——事故或危险事件发生可能性大小；

E——暴露于潜在危险环境的频繁程度；

C——发生安全健康事故的危害程度；

D——危险性

1.4.2按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患和重大隐患两个等级。其中：

1.4.2.1一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患，对应LEC评价分级中的A、B、C三类隐患。

1.4.2.2重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

根据甲方生产特点，列举以下情形为重大事故隐患，供乙方参考：

（1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的。

（2）未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标志的。

（3）未落实作业安全审批制度，擅自进入有限空间作业的。

（4）有限空间作业未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的。

（5）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患。

（6）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的。

（7）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（8）设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。

（9）对应LEC评价分级中的AA类隐患。

1.5甲方对乙方安全检查时排查出的事故隐患，乙方应按照整改通知的要求整改。乙方如在之前未发现并未采取管控措施的事故隐患，按以下标准向甲方支付安全风险处置金，乙方应将处理总额的50%，落实到驻场负责人、部门负责人和安全员，另50%由乙方公司承担，并将落实情况报备至甲方安全管理部。

| 等级 | C | B | A | AA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理标准 | 1200元 | 2600元 | 5200元 | 10000元 |

1.6甲方对乙方安全检查时排查出的事故隐患，乙方一年内重复出现的，按以上标准的两倍处理。

2违章行为查纠方面

2.1乙方应对员工违章作业、违章指挥进行日常检查并予以纠正，重点做好意外停机、抢修等非常规作业和施工现场作业时员工违章行为的检查、纠正。

2.2甲方对乙方进行安全检查时，发现乙方人员（含乙方发包业务的承包方）存在违章作业、违章指挥行为的，乙方应按“常见违章行为及处理标准”（见附件1）向甲方交纳安全风险处置金，其中50%由乙方公司承担，乙方应将另50%按责任大小落实到违章人员及其上级管理人员，并将落实情况报备至甲方安全管理部。

2.3对一个月内连续出现两次及以上同样违章行为或者连续三个月分别出现同样违章行为的，按对应处理金额的两倍进行处理。

2.4乙方内部发现的违章行为应参照“常见违章行为及处理标准”至少50%的标准进行处理。

2.5甲方在检查中发现乙方的安全生产违章行为，乙方拒不整改或及时纠正的，甲方有权立即终止合同，并追究由此造成的损失。

3安全事故方面

3.1乙方在甲方公司内发生轻微伤、火警、轻微厂内交通事故后，受伤人或事故现场有关人员应立即向乙方驻场负责人报告，负责人应在事故发生后1.5小时内上报（可先以电话、微信、短信形式简要报告，然后再书面报告）至甲方安全管理部负责人，火警、轻微厂内交通事故须同时报至甲方人力资源服务中心负责人。

3.2发生轻伤、轻度火灾、轻度厂内交通及以上事故后，受伤人或事故现场有关人员应立即向乙方驻场负责人报告，负责人应在事故发生后0.5小时内上报（可先以电话、微信、短信形式简要报告，然后再书面报告）至甲方安全管理部负责人，轻度火灾、轻度厂内交通及以上事故须同时报至甲方人力资源服务中心负责人。

3.3上报事故应包括下列内容：

（一）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（二）事故的简要经过；

（三）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（四）已经采取的措施；

（五）其他应当报告的情况。

3.4乙方驻场负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

3.5乙方在甲方公司内发生工伤、火灾和交通事故的，根据事故调查的类型和判定级别，按照“相关方工伤、火灾和交通安全事故处理标准”（见附件2）向甲方交纳安全风险处置金和作出相应处理。

3.6《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）中规定由政府部门调查处理的事故，按照政府部门要求进行报告、处理。

4风险处置金的支付

4.1本约定涉及的乙方应向甲方支付的安全风险处置金，每次发生时由乙方先行以现金或现汇方式向甲方全额支付，然后再由乙方向其内部各责任人员收取应落实到个人部分。

附件1：            常见违章行为及处理标准

| 编号 | 检查/评估内容 | 处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 作业安全审批（工作票制度） |  |  |
| 1 | 进行有限空间作业未依据《作业安全审批制度》提前办理工作票； | 20000元 |
| 2 | 未看到许可人与负责人已签字终结的工作票并在上面签字确认，就擅自摘掉挂在开关、阀门上“有人工作，禁止合闸”警示牌、以及不摘牌直接合闸送电或打开阀门； | 20000元 |
| 3 | 进行动火作业、高处作业、临时用电、大型吊装、防腐施工、动土破墙等危险作业未依据《作业安全审批制度》提前办理工作票； | 10000元 |
| 4 | 危险作业未办理作业安全审批，且未全部落实安全措施的； | 10000元 |
| 5 | 一般作业未办理作业安全审批，且未全部落实安全措施的； | 6000元 |
| 6 | 危险作业未办理作业安全审批，应采取的措施已落实的； | 5000元 |
| 7 | 一般作业未办理作业安全审批，应采取的措施已落实的； | 3000元 |
| 8 | 危险作业工作票许可人、作业负责人未签字许可就擅自开始作业； | 8000元 |
| 9 | 作业未结束就签字终结，或作业虽已结束但未检查确认有无人员和物件遗留现场、防护装置是否恢复就签字终结的，处理签字终结的许可人、负责人； | 危险作业10000元、 一般作业6000元 |
| 10 | 未经工作票签发人、许可人签字批准，擅自改变工作票中规定的工作范围、工作内容或已规定的安全措施，视风险程度处理； | 2000-10000元 |
| 11 | 危险作业虽办理了工作票，但所列安全措施不全面、不到位的，视所缺安全措施的重要性处罚工作票签发人、作业负责人； | 2000-6000元 |
| 12 | 危险作业工作票所列安全措施未全部落实到位就签字许可开始作业的，视未落实安全措施的重要性处罚工作票许可人、作业负责人； | 2000-6000元 |
| 13 | 不属于危险作业的非常态作业，未依据《作业安全审批制度》提前办理工作票； | 6000元 |
| 14 | 工作间断、人员离开现场后回来再恢复工作时，未经作业负责人、许可人按工作票重新检查各项安全措施是否完好并重新签名就工作； | 6000元 |
| 15 | 在工作票中代他人签名。 | 6000元 |
| 16 | 不属于危险作业的非常态作业，工作票许可人、作业负责人未签字许可就擅自开始作业； | 4000元 |
| 17 | 工作负责人临时离开现场，没有委派其它人员或虽委派却未通知全体工作成员的，处理工作负责人； | 4000元 |
| 18 | 工作负责人对工作中临时加入的工作班成员，未交待安全措施，就允许参加工作的，处理工作负责人； | 4000元 |
| 19 | 工作票中工作任务、工作地点、作业时间填写不明确或未填写，人员签名代签； | 4000元 |
| 20 | 危险作业时，未设置专职监护人，处罚签发人、许可人、负责人； | 4000元 |
| 21 | 不属于危险作业的非常态作业，虽办理了工作票，但所列安全措施不全面、不到位的，视所缺安全措施的重要性处罚工作票签发人、作业负责人； | 2000-4000元 |
| 22 | 不属于危险作业的非常态作业，工作票所列安全措施未全部落实到位就签字许可开始作业的，视未落实安全措施的重要性处罚工作票许可人、作业负责人； | 2000-4000元 |
| 23 | 危险作业专职监护人离开监护现场，或在现场从事与监护无关的工作不专心监护； | 2000元 |
| 24 | 工作票工作内容延期，工作负责人没有正确办理延期手续的，处理工作负责人； | 2000元 |
| 25 | 危险作业时，工作票未在现场； | 1000元 |
| 26 | 多项作业未分别开具工作票，但工作票所列安全措施能够覆盖所有作业且到位； | 1000元 |
| 27 | 一般作业时，工作票未在现场的。 | 600元 |
| 有限空间作业 |  |  |
| 1 | 进入槽、罐、池、井等有限空间作业时，未关严液体、气体进出阀门（连通大气的阀门除外）；未进行通风、清洗；未进行有害气体检测； | 20000元 |
| 2 | 在污水池、浆池池口处作业，或须拆开与污水池、浆池连接的设备使池内液体、气体外漏，未对池子进行排空、清洗、通风，未进行有害气体检测的； | 10000元 |
| 3 | 进入有搅拌器的罐、池，或大型风机等存在机械伤害的有限空间，未停机并切断电源、未挂“有人工作、禁止合闸”警示牌、未对电源开关上锁的； | 10000元 |
| 4 | 在缺氧或有毒的有限空间作业时，未佩戴正压式呼吸器、未佩戴救生绳的； | 10000元 |
| 5 | 在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时，未穿戴好防酸碱工作服、防酸碱工作鞋、防酸碱手套等护品的； | 4000元 |
| 6 | 有限空间内作业未使用安全电压； | 2000元 |
| 7 | 有限空间内作业时，人孔处未悬挂“有人工作，禁止关闭”警示牌的； | 2000元 |
| 8 | 有限空间作业完毕未将作业工具带出设备的； | 1000元 |
| 9 | 其他违反有限空间作业安全规程的不安全行为，视危险程度处理。 | 1000-20000元 |
| 用电安全 |  |  |
| 1 | 用水冲洗电源线路已连通的电机、电柜等现场电气设备的； | 20000元 |
| 2 | 维修、维护电源线路已连通的电气设备时，未切断电源、未挂“有人工作、禁止合闸”警示牌、未对停电设备进行验电（高压电气还须按规程验电、接地）； | 20000元 |
| 3 | 误拉合电气开关的； | 10000元 |
| 4 | 约时停、送电，不执行《停、送电联系单》； | 10000元 |
| 5 | 操作高压开关或隔离刀闸时，应该佩戴而不佩戴绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴的； | 8000元 |
| 6 | 无电工证人员拆接电线、对电源线路已连通的电气设备进行维修的； | 6000元 |
| 7 | 未办理《临时用电作业票》，擅自乱接临时电源的； | 6000元 |
| 8 | 带负荷拉刀闸的； | 6000元 |
| 9 | 非电工人员对配电室进行撬锁进入配电室的； | 6000元 |
| 10 | 在潮湿密闭容器内检修时，未使用Ⅲ类手持电动工具（48伏以下）的； | 4000元 |
| 11 | 使用手持行灯电压大于24V的，或者将行灯变压器带入金属容器和金属管道内使用的； | 4000元 |
| 12 | 高压验电不戴绝缘手套的； | 4000元 |
| 13 | 装拆高压接地线不戴绝缘手套，利用缠绕的办法装设接地线； | 4000元 |
| 14 | 应该有监护人监护的工作或者应该两人以上进行的工作，单人完成的； | 4000元 |
| 15 | 附近打雷时接触避雷器和避雷针； | 4000元 |
| 16 | 使用潜水泵没有安装漏电保护器；潜水泵抽水时下面有人作业；潜水泵电源线有接头；潜水泵提拉绳用铁线代替； | 4000元 |
| 17 | 用湿布擦拭电源线路已连通的现场电气设备的； | 2000元 |
| 18 | 不切断电源移动电器设备的； | 2000元 |
| 19 | 直接用线头代替插头插接通电的； | 2000元 |
| 20 | 对触电人员进行施救时未切断电源，便去触碰触电人员； | 2000元 |
| 21 | 手湿操作启停电气设备时，未佩戴绝缘手套； | 2000元 |
| 22 | 使用超过48伏电压的手持电动工具不按要求连接漏电保护器或者使用失效的漏电保护器的； | 2000元 |
| 23 | 在特别潮湿的场所、导电良好的地面（金属构架）、锅炉、金属容器内工作，所使用的照明电源电压超过12伏的； | 2000元 |
| 24 | 不按《电气操作票》写明的操作顺序进行操作，跳项、漏项操作的； | 2000元 |
| 25 | 使用铜丝、铝丝等代替熔丝的； | 2000元 |
| 26 | 对于配电箱的管控，锁具损坏起不到上锁作用的； | 1000元 |
| 27 | 非电工人员未经允许进入配电室的； | 1000元 |
| 28 | 其他违反用电安全规程的不安全行为，视危险程度处理。 | 1000-10000元 |
| 高处作业 |  |  |
| 1 | 高处作业时未佩戴或未正确佩戴（高挂低用等）安全带； | 6000元 |
| 2 | 酒后登高作业； | 4000元 |
| 3 | 高处作业未佩戴或未正确佩戴（未系下颌带）安全帽； | 4000元 |
| 4 | 安全带栓挂在不坚固的物体上； | 4000元 |
| 5 | 上下层同时工作时中间不搭设临时防护隔板； | 4000元 |
| 6 | 脚手架上有人时移动脚手架的； | 4000元 |
| 7 | 使用有破裂可能无法承受1人重量的梯子； | 2000元 |
| 8 | 高空作业不使用工具袋，将材料工具上下投掷，或随意高空扔物； | 2000元 |
| 9 | 高处作业站在不坚固的结构物（如石棉瓦、透明瓦、厚度小于4公分的木板条等）上进行作业； | 2000元 |
| 10 | 图方便，从2米以上高处向下跳； | 2000元 |
| 11 | 使用脚手架未进行固定的； | 2000元 |
| 12 | 使用中的移动梯子端部无防滑装置，人字梯无限制展开拉筋的； | 2000元 |
| 13 | 高空作业穿硬底鞋或带后跟的鞋； | 1000元 |
| 14 | 在立梯上进行高处作业时，无人扶梯、或扶梯人和递料人是同一人的； | 1000元 |
| 15 | 安全带使用前,未检查带体有无破损、卡扣是否完好； | 400元 |
| 16 | 登高擦窗户未系安全带； | 400元 |
| 17 | 其他违反高处作业安全规程的不安全行为，视危险程度处理。 | 400-10000元 |
| 厂内运输及交通安全 |  |  |
| 1 | 无证驾驶、酒后驾车； | 10000元 |
| 2 | 车辆进入麦草、废纸、木片堆垛区域等易燃区未安装防火帽； | 6000元 |
| 3 | 叉车、抓草车、装载机等货叉或抓铲上站人行驶或升高； | 4000元 |
| 4 | 用机动车叉具、铲具等属具升举人员从事高处作业； | 4000元 |
| 5 | 机动车未按规定办理审批手续驾驶出厂区； | 4000元 |
| 6 | 叉车、拖拉机等厂内机动车辆超载运输的； | 2000元 |
| 7 | 停止的车辆，司机未下车检查车前车后3米内无人，就开动车辆的； | 2000元 |
| 8 | 货车车厢、车板、车斗内载人； | 2000元 |
| 9 | 机动车厂区主干道行驶时速超过50公里，拐弯时速超过15公里的； | 2000元 |
| 10 | 在超过2米高的车顶上作业未佩戴或未正确佩戴（未系下颌带）安全帽的； | 2000元 |
| 11 | 驾驶人员离开车辆未熄火、未拔车钥匙； | 2000元 |
| 12 | 非因作业场所转移、车辆维修原因，以叉车、装载机、抓草车、吊车等大型工程车辆代步； | 1000元 |
| 13 | 三轮、四轮电动车、电动叉车代步的； | 1000元 |
| 14 | 车门未关好就开车； | 1000元 |
| 15 | 叉车司机驾驶叉车未系安全带； | 1000元 |
| 16 | 驾驶倒车警报失效、或后视镜损坏、或刹车失灵、或照明灯不亮的机动车辆的； | 1000元 |
| 17 | 穿拖鞋驾车； | 600元 |
| 18 | 机动车厂区主干道行驶时速超过30公里未到50公里，拐弯时速超过10公里未到15公里； | 1000元 |
| 19 | 机动车厂区主干道行驶时速超过20公里未到30公里，拐弯时速超5公里未到10公里的； | 400元 |
| 20 | 厂内机动车辆在车间、仓库内行驶时速超过10公里未到15公里； | 1000元 |
| 21 | 厂内机动车辆在车间、仓库内行驶时速超过5公里未到10公里； | 400元 |
| 22 | 叉车、拖拉机等厂内机动车辆启动前未检查车况并进行记录； | 400元 |
| 23 | 人员在行驶中车辆前进方向停留的； | 400元 |
| 24 | 人员在停止的车辆周围3米内停留时，未告知驾驶人员的； | 400元 |
| 25 | 叉车、抓草车行驶时搭乘人员； | 400元 |
| 26 | 厂内驾驶燃油、电动两轮或三轮车不戴合格的头盔或安全帽的； | 400元 |
| 27 | 三轮电动车驾驶座和后车厢载人的； | 400元 |
| 28 | 其他违反厂内交通安全规程的不安全行为，视危险程度处理。 | 400-20000元 |
| 动火作业 |  |  |
| 1 | 在麦草料场、切草棚及输送带，废纸料场、废纸上料区域，油类、油漆类储存及使用地点动火不办《动火作业票》； | 20000元 |
| 2 | 未办理《动火作业票》，对有压力的、或者充装油类及双氧水等易燃易爆物资的容器或管道上施焊； | 20000元 |
| 3 | 各种装过可燃气体、可燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗、未排除危险，动火进行电焊、气焊、气割； | 20000元 |
| 4 | 动火前未清理动火区域周围可燃物品、易燃易爆物品或采取可靠的隔离措施，防火措施未落实到位； | 6000元 |
| 5 | 灭火器等有效灭火措施未落实到位就动火作业； | 6000元 |
| 6 | 冬季气瓶、或安装在气瓶上的气表冻结时用火烤（应用温水或蒸汽解冻）； | 6000元 |
| 7 | 两瓶一车或进行气焊作业时两瓶的距离小于5米，动火点与两瓶距离小于10m； | 2000元 |
| 8 | 气瓶压力表损坏或不准确、胶管外表开裂、减压阀失效仍继续使用； | 2000元 |
| 9 | 动火工作间断、终结、转移时未清理并检查现场残留火种； | 2000元 |
| 10 | 氧气、乙炔、液化气等工业气瓶卧放使用的； | 2000元 |
| 11 | 使用无回火防止器的乙炔瓶、液化气瓶； | 2000元 |
| 12 | 不关乙炔瓶、氧气瓶、液化气瓶等阀门离开工作现场； | 2000元 |
| 13 | 作业现场氧气瓶、乙炔气瓶、液化气瓶等工业气瓶在烈日下暴晒； | 2000元 |
| 14 | 雨雪天进行露天电焊作业； | 2000元 |
| 15 | 未切断电焊机电源，将电焊线或焊钳搭在身上进行工作； | 2000元 |
| 16 | 移动电焊机位置，不停机断电； | 2000元 |
| 17 | 焊接作业时，搭铁线（回路地线）未直接与焊件相连，利用金属管道、脚手架或设备搭接； | 2000元 |
| 18 | 使用电源线、引出线及各接线点存在明显缺陷的电焊机； | 2000元 |
| 19 | 氧气瓶口有油污仍继续使用； | 2000元 |
| 20 | 调整电焊机电流时未穿绝缘鞋； | 2000元 |
| 21 | 电焊作业时未穿绝缘靴； | 1000元 |
| 22 | 电、气焊作业时，不使用面罩或护目镜的； | 1000元 |
| 23 | 未停止焊接作业就调整电焊机电流； | 600元 |
| 24 | 使用氧气、液化气时气管颜色未区分、混用，（氧气-蓝色，乙炔-红色，液化气-橙色，氩气、空气、二氧化碳气-黑色）； | 400元 |
| 25 | 使用铁丝固定氧气、乙炔、液化气等气体气管，未使用专用管卡； | 400元 |
| 26 | 电焊工离开工作场所时，不将电焊机电源切断； | 400元 |
| 27 | 电焊作业时未戴电焊专用手套； | 400元 |
| 28 | 氧气、乙炔、液化气瓶存放时未配备防护帽、未采取防倾倒措施； | 400元 |
| 29 | 使用无减震胶圈的氧气、乙炔等工业气瓶； | 400元 |
| 30 | 其他违反动火作业安全规程的不安全行为，视危险程度处理。 | 400-20000元 |
| 特种设备作业 |  |  |
| 1 | 蒸汽管道检修未应将蒸汽管道上所有疏水一次、二次阀门打开的。 | 6000元 |
| 2 | 蒸汽管道检修未在检修蒸汽管道主、旁路阀门上分别悬挂“禁止操作，有人工作”警示牌。 | 6000元 |
| 3 | 蒸汽管道检修未关闭检修蒸汽管道前主阀门、旁路阀门。 | 6000元 |
| 4 | 擅自调高安全阀动作压力的； | 4000元 |
| 5 | 纸机烘缸超压、超温运行的； | 4000元 |
| 6 | 被吊物上有人或浮置物时，仍然起吊的； | 10000元 |
| 7 | 在输电线路四周作业，由于安全距离不够还强行吊装作业； | 10000元 |
| 8 | 物资超重或重量不明，仍然起吊的； | 6000元 |
| 9 | 吊物在空中停留时，操作人和指挥人离开工作岗位； | 6000元 |
| 10 | 起吊物体使用的绳索断股仍使用； | 6000元 |
| 11 | 起吊物件时所使用的吊装带不符合吊装物重量要求的； | 4000元 |
| 12 | 物品捆绑、吊挂不牢或不平衡，仍然起吊的； | 4000元 |
| 13 | 指挥信号不明，仍然起吊的； | 4000元 |
| 14 | 遇有拉力不清的埋置物件时，仍然起吊的； | 4000元 |
| 15 | 工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时，仍然起吊的； | 4000元 |
| 16 | 被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时，仍然起吊的； | 2000元 |
| 17 | 歪拉斜吊重物的； | 2000元 |
| 18 | 起吊的容器内装的物品过满的； | 2000元 |
| 19 | 起吊较大的重物不进行试吊； | 2000元 |
| 20 | 起重区域周围未设置警戒线，悬挂明显警示牌； | 2000元 |
| 21 | 起吊物件时，进入吊物下方的； | 2000元 |
| 22 | 起吊物件时，指挥人或操作人未制止人员进入吊物下方的； | 2000元 |
| 23 | 叉车叉运物资影响前行视线时，未倒车低速行驶； | 4000元 |
| 24 | 叉车货叉升起后货叉下方站人； | 4000元 |
| 25 | 叉车单叉作业； | 2000元 |
| 26 | 叉车行驶过程中，双叉或运送的货物离地面超过0.5米； | 400元 |
| 27 | 货梯超载运行的； | 2000元 |
| 28 | 货梯载人运行的； | 1000元 |
| 29 | 其他违反特种设备使用安全规程的不安全行为，视危险程度处理。 | 400-20000元 |
| 危险化学品使用 |  |  |
| 1 | 装卸双氧水等易燃、易爆危险品时槽车不按规定连接静电导除设施； | 6000元 |
| 2 | 危险化学品装卸作业中驾驶员离开作业现场； | 2000元 |
| 3 | 使用未经安全评估新增化学品的； | 2000-4000元 |
| 4 | 装卸双氧水、碱液等危险化学品时，对接软管未使用专用卡扣进行固定； | 1000元 |
| 5 | 双氧水卸车未手摸静电消除器的； | 400元 |
| 6 | 操作存在腐蚀性化学品时，不佩戴耐酸碱防护手套。 | 400元 |
| 转动设备作业 |  |  |
| 1 | 运动设备未停稳、未拉闸断电、未悬挂“有人工作，禁止合闸”标识牌，进行可能触及旋转部位的检修、维护、清扫、检查作业的； | 10000元 |
| 2 | 复卷机未停止，就在“虎口”处进行摸纸、清理损纸等工作； | 10000元 |
| 3 | 输送带未停稳、未拉闸断电、未悬挂“有人工作，禁止合闸”标识牌，进行触及旋转部位的检修、维护、清扫、检查作业的； | 6000元 |
| 4 | 车工开车床时戴手套、工作服未做到三紧（袖口紧、领口紧、下摆紧）、长发未盘进工作帽内； | 4000元 |
| 5 | 戴手套操纵机床、钻床等带有旋转部件的设备； | 4000元 |
| 6 | 机械设备未停稳前用手脚或其他物件强行制动的； | 4000元 |
| 7 | 用手清理设备转动部位上的杂物、纸机工作人员徒手掏料的； | 4000元 |
| 8 | 在输送带上行走或跨越输送带的； | 4000元 |
| 9 | 机械钻孔时带手套，钻孔时用手直接清理钻头上的铁屑的； | 2000元 |
| 10 | 木浆碎解时操作人员身体探入碎浆机内推木浆； | 2000元 |
| 11 | 碎浆机加损纸时，操作人员站在损纸上，探身去推损纸的； | 2000元 |
| 12 | 站在砂轮机正面刃磨、或切割机正面切割金属材料的。 | 1000元 |
| 动土、破墙作业 |  |  |
| 1 | 动土、破墙作业施工作业前未进行电缆、管道探测； | 6000元 |
| 2 | 动土、破墙作业施工现场对电缆、管道未进行标注； | 4000元 |
| 3 | 动土、破墙作业施工现场未设置护栏、盖板和警告标志，夜间未悬挂红警示灯。 | 2000元 |
| 一般作业 |  |  |
| 1 | 在麦草料场、切草棚及输送带，废纸料场、废纸上料区域，油类、油漆类储存及使用地点吸烟； | 20000元 |
| 2 | 操作失误（指按钮、阀门、扳手、把柄等的操作）； | 4000元 |
| 3 | 沼气点火前，未使用气体检测仪检测周围可燃气体（沼气）含量是否超标，检查沼气有无泄漏； | 4000元 |
| 4 | 在易燃易爆区域用铁器敲打设备的； | 2000元 |
| 5 | 推卸复卷机纸卷时，卸纸台前方站人； | 2000元 |
| 6 | 安装管道法兰和阀门螺栓时，手指伸入螺栓孔触摸的； | 600元 |
| 7 | 生产现场超过颈根的长发，未戴工作帽或不将头发置于帽内； | 600元 |
| 8 | 生产现场穿高跟鞋、凉鞋或拖鞋； | 400元 |
| 9 | 工作时工作服未做到三紧（袖口紧、领口紧、下摆紧）； | 400元 |
| 10 | 工作时工作服拉链未拉上，纽扣未扣死； | 400元 |
| 11 | 私自越过工程施工、吊装作业等现场警戒线的； | 400元 |
| 12 | 攀、坐于不安全位置（如不安全平台、护栏、汽车挡板、堆放物等）； | 400元 |
| 13 | 使用大锤、铁镐、铁锨等存在造成身后人员伤害的作业时，未征得作业人员本人明确许可，悄然贴近作业人身后的； | 400元 |
| 14 | 其他违反岗位安全规程、设备安全规程的不安全行为，视危险度处理。 | 400-10000元 |
| 安全防护用品使用 |  |  |
| 1 | 电气作业未穿相应等级的绝缘鞋； | 6000元 |
| 2 | 工作中有颗粒物（如使用砂轮机/角向磨光机等）、化学品飞溅时，未戴护目镜或面罩； | 2000元 |
| 3 | 进入虽不是高处作业，但存在高空落物、硬物碰头风险的施工现场，未佩戴安全帽； | 2000元 |
| 4 | 绝缘手套、绝缘靴等安全防护用具未按规定进行定期安全检测； | 2000元 |
| 5 | 使用未经检验合格的安全防护用具（如绝缘手套、绝缘靴等）； | 2000元 |
| 6 | 防毒面具滤毒罐存放时或用后上下口不封堵； | 1000元 |
| 7 | 高度不足2米的登梯作业或在离地0.3-2米部位登高作业，未正确佩戴安全帽的； | 600元 |
| 8 | 剪浆包等货物捆绑的铁丝、钢丝时未佩戴防护面罩； | 600元 |
| 9 | 在积水地面或湿滑部位作业，未正确佩戴安全帽的； | 400元 |
| 10 | 进入八缸纸机传动侧及流浆箱前部区域未正确佩戴安全帽的； | 400元 |
| 11 | 进入规定要穿反光背心的区域未穿反光背心的； | 400元 |
| 12 | 有佩戴防尘口罩、耳塞要求的岗位，未佩戴防尘口罩、耳塞； | 400元 |
| 13 | 进入生产车间、仓库等有佩戴安全帽要求的地点、但不属于高处作业的现场，未佩戴安全帽； | 400元 |
| 14 | 存在滑倒风险区域打扫卫生或行走时未佩戴安全帽； | 400元 |
| 15 | 在其他须使用劳动防护用品的场所，未使用或未正确使用劳保用品。 | 400-2000元 |
| 指挥性违章行为 |  |  |
| 1 | 决定设备带病运行、超负荷运行，而没有相应的技术措施和安全保障措施，或是让员工冒险作业的； | 6000-20000元 |
| 2 | 新设备使用、开机前，未采取安全技术措施、未制定安全操作规程、未培训到位等，不具备安全生产的必备条件，即组织开机生产的； | 4000-20000元 |
| 3 | 擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置和设施的； | 2000-10000元 |
| 4 | 工作负责人不办理工作票手续，叫他人代办代签的； | 6000元 |
| 5 | 未对外来作业人员进行安全培训、安全交底就安排施工的； | 4000元 |
| 6 | 指令员工违章作业的； | 按员工违章处理标准的四倍 |
| 7 | 指派不具备安全资格的人员上岗，不考虑员工的工种与技术等级进行分工的； | 2000元 |
| 8 | 现场存在的事故隐患未处理，强令工人冒险作业； | 20000元 |
| 9 | 不按规定给员工配备必须佩戴的劳动安全卫生防护用品的； | 2000元 |
| 10 | 发布其它违反安全生产、职业健康法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为的。 | 2000-20000元 |

注：以上为主要安全违章行为清单，未涉及的可参考类似项或相同风险程度进行处理。

附件2                  相关方工伤、火灾和交通安全事故处理标准

| 类型 级别 | 工 伤 | 火 灾 | 交 通 | 处 理 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻微事故、火警 | 轻微伤事故，指损失工作日低于10日、实际休假不超过3天且医疗费用不超过5000元的失能伤害。 | 火警：指造成人员受伤程度在轻微伤以下，或者5000元以下直接财产损失的火灾。 | 轻微厂内交通事故：指仅造成人员轻微伤，或者5000元以下直接财产损失的事故。 | （一）乙方驻场负责人应在甲方公司安全周例会上亲自检讨，并以乙方公司名义向甲方递交作书面检讨，检讨书通报甲方全公司。 （二）对轻微伤事故，甲方公司不作经济处理，但乙方可根据管理需要对相关责任人进行适当经济处理。 |
| 轻伤，轻度火灾及厂内交通事故 | 轻伤事故，指比轻微伤严重，但损失工作日低于105日的失能伤害。主要指皮肤灼（割）伤、手（脚）指骨折等未造成器官缺失、功能受损的损伤。 | 轻度火灾事故：指造成1人轻伤，或3人以上轻微伤，或2万元以下直接财产损失的火灾。 | 轻度厂内交通事故：指造成1人轻伤，或3人以上轻微伤，或2万元以下直接财产损失的事故。 | （一）事故直接责任人按1个月月薪的标准交纳安全风险处置金。 一年内个人第三次发生本级别事故的，乙方应给予解除劳动合同。 （二）班长（组长）、工段负责人、分管车间副主任（主办）、车间主任（主管）、安全主管、分管副经理（副厂长）、经理（厂长）按1个月月薪的标准交纳安全风险处置金。 （三）乙方驻场负责人交纳安全风险处置金5000元。 （四）乙方公司向甲方交纳安全风险处置金20000元。 |
| 三级事故 | 三级重伤事故，指损失工作日105日至500日的失能伤害。主要指四肢骨折、造成肢体或器官缺失、功能受损的损伤。 | 三级火灾事故：指造成1人三级重伤，或3人以上轻伤，或2万元以上10万元以下直接财产损失的火灾。 | 三级厂内交通事故：指造成1人三级重伤，或3人以上轻伤，或2万元以上10万元以下直接财产损失的事故。 | （一）事故直接责任人按1个月月薪的标准交纳安全风险处置金。 一年内个人第二次发生本级别事故的，乙方应给予解除劳动合同。 事故如是违章行为造成的，违章造成事故的人员及当时在场与其存在同样违章行为的人员，按以上经济处理标准按2个月执行。 （二）班长（组长）、工段负责人、分管车间副主任（主办）、车间主任（主管）、安全主管、分管副经理（副厂长）、经理（厂长）按1个月月薪的标准交纳安全风险处置金。 （三）乙方驻场负责人交纳安全风险处置金20000元。 （四）乙方公司向甲方交纳安全风险处置金50000元。 （五）乙方合同期内（合同期限超过一年的按每个自然年统计）连续发生本级别事故的，甲方立即终止合同，并追究由此造成的损失。 |
| 二级事故 | 二级重伤事故，指损失工作日501日至2000日的失能伤害。主要是指肢体严重骨折、存在功能障碍、造成肢体和器官缺失、功能受损较重的损伤。 | 二级火灾事故：指造成1人二级重伤，或3人以上三级重伤，或造成10万元以上30万元以下直接财产损失的火灾。 | 二级厂内交通事故：指造成1人二级重伤，或3人以上三级重伤，或造成10万元以上30万元以下直接财产损失的事故。 | （一）事故直接责任人按2个月月薪的标准交纳安全风险处置金。 一年内个人第二次发生本级别事故的，乙方应给予解除劳动合同。 事故如是违章行为造成的，违章造成事故的人员及当时在场与其存在同样违章行为的人员，乙方应给予解除劳动合同。 - 班长（组长）、工段负责人、分管车间副主任（主办）、车间主任（主管）、安全主管、分管副经理（副厂长）、经理（厂长）按2个月月薪的标准交纳安全风险处置金。 - 同时，班长（组长）、工段负责人应免职，分管车间副主任（主办）、车间主任（主管）、安全主管应降职一级。 - 乙方驻场负责人交纳安全风险处置金40000元。 - 乙方公司向甲方交纳安全风险处置金80000元。 - 乙方合同期内（合同期限超过一年的按每个自然年统计）连续发生本级别事故的，甲方立即终止合同，并追究由此造成的损失。 |
| 一级事故 | 一级重伤事故，指损失工作日2000日以上的失能伤害。主要指导致重度残废、严重容貌、丧失听觉、丧失视觉、植物人或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤。 | 一级火灾事故：指造成1人一级重伤，或3人以上二级重伤，或造成30万元以上50万元以下直接财产损失的火灾。 | 一级厂内交通事故：指造成1人一级重伤，或3人以上二级重伤，或造成30万元以上50万元以下直接财产损失的事故。 | （一）事故直接责任人按3个月月薪的标准交纳安全风险处置金。 事故如是违章行为造成的，违章造成事故的人员及当时在场与其存在同样违章行为的人员，乙方应给予解除劳动合同。 - 班长（组长）、工段负责人、分管车间副主任（主办）、车间主任（主管）、安全主管按2个月月薪的标准交纳安全风险处置金，并应全部免职。 - 分管副经理（副厂长）、经理（厂长）按2个月月薪的标准交纳安全风险处置金，并应全部降职一级。 - 驻场负责人交纳安全风险处置金80000元。 （五）乙方公司向甲方交纳安全风险处置金150000元。 （六）乙方合同期内（合同期限超过一年的按每个自然年统计）连续发生本级别事故的，甲方立即终止合同，并追究乙方由此造成的损失。 |
| 工亡事故 | 工亡事故，指劳动者在从事职业活动或者与职业活动有关的活动时所遭受的事故致死。 | 重大火灾事故：指造成1人死亡，或3人以上一级重伤，或者50万元以上直接财产损失的火灾。 | 重大厂内交通事故：指造成1人死亡，或3人以上一级重伤，或者50万元以上直接财产损失的事故。 | （一）事故如是违章行为造成的，违章造成事故的人员及当时在场与其存在同样违章行为的人员，乙方应给予解除劳动合同。 （二）班长（组长）、工段负责人、分管车间副主任（主办）、车间主任（主管）、安全主管、分管副经理（副厂长）、经理（厂长）按3个月月薪的标准交纳安全风险处置金，并应全部免职。 （三）驻场负责人交纳安全风险处置金150000元。 （四）乙方公司向甲方交纳安全风险处置金300000元。 （五）甲方立即终止业务合同，并追究乙方由此造成的损失。 |

备注：1、人体伤害程度对应的损失工作日数值参照GB／T15499《事故伤害损失工作日标准》判定。

2、乙方未设立的职务，按照实际现有职务人员交纳安全风险处置金。

3、乙方涉及责任人的月薪，以事故发生日前3个月工资流水的平均数为准。

4、如政府部门已对乙方进行处罚的，在以上应向甲方支付的风险处置金额度扣减政府部门已处罚金额。